# 附件4

## 湖北省地质勘查基金项目（页岩气资源调查

## 评价）入库申请书编写提纲

第一章   项目概况

第一节   基本情况

项目来源、目标任务、工作时间及成果提交时间等。

第二节   自然地理概况

位置交通、坐标面积、地理气候、页岩气调查环境条件等。

第二章   立项目的、意义及依据

结合现有政策需求、地质依据对项目目的、意义进行分析。

第三章   工作基础

第一节   本项目前期工作

资料收集利用、野外踏勘、生态红线与矿业权查重及规避等情况。

第二节   以往工作基础及综合分析

区内以往基础地质、矿产地质、水文地质、物化探、钻探、油气/页岩气/煤层气资源调查与勘探、专题研究等工作程度及其主要成果和认识，对以往资料进行综合分析，阐述前期页岩气调查中存在的关键地质问题，并结合本次工作目标任务，提出解决方案。

第四章   区域地质背景及油气地质条件分析

第一节   区域地质背景

重点阐明区域地质背景、区域地球物理和能源矿产展布以及油气成藏规律等。

第二节   油气地质条件

重点阐明与油气成藏有关的构造、地层和沉积等特征。详细论述烃源岩/富有机质页岩层段/含煤层段条件，储集层条件/储集性能，盖层/顶板和底板条件，油气运移，圈闭/成藏，保存条件以及油气富集规律等。同时阐明工作区内地球物理特征等与成藏作用的关系。

第五章   工作部署

第一节   总体工作部署

阐明总体工作部署、部署原则和技术路线等。

第二节   具体工作安排

结合前期工作情况，提出客观、科学、合理、具体的工作安排。

第三节   主要实物工作量

第四节   工作进度安排

分阶段简述工作进度，列工作进度计划表。

第六章   经费预算

第一节   预算编制依据

预算标准参照中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2021）》。

第二节   预算合理性

第三节   预算结果

按工作手段列表。

第七章   预期成果

第一节   预期成果

第二节   绩效目标

第三节   可行性分析

第八章   其它需要说明的事项